#### Eide kommune						Gjemnes kommune

Referat fra møte vedr. opprusting av fylkesvei 279

|  |  | Møte nr. 1 – 09 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MØTESTED | Kantina Gjemnes rådhus |  | TID |  | Torsdag 5. februar 2009 kl. 15.00 – 16.00 |  |  |  |
| DELTAKERE | Kolbjørn Gaustad varaordfører Eide kommune, Knut Sjømæling ordfører Gjemnes kommune, Nils Martin Sæther rådmann Gjemnes, Mona Mykløy Kaldvansvik Gjemnes, Olav Tornes Eide, Jan Arild Johansen Statens vegvesen, Per Einar Dyrnes rådmann Eide kommune. |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERAT SENDES TIL | Alle i møtedeltakere + ordfører i Eide |  |  |  |  |  |  |  |
| NESTE MØTE | Ikke fastlagt |  |  |  |  | Referent: Per Einar Dyrnes, Møteleder: Knut Sjømæling |  |  |

| SAK | Tema på møte – opprusting av fylkesvei 279 | Ansvar | Frist |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Først avklarte vegsjefen at det ikke er mulig med spleiselag 50/50 når det gjelder planlegging/prosjektering. Det betyr at kommunene bare kan bruke egne midler. Et enstemmig formannskap i Eide har vedtatt å bevilge kr.250.000 til prosjektet. Gitt flertall i Gjemnes kommunestyret, disponerer kommunene kr. 500.000 til planleggingsformål. Velforeningene har utarbeidet felles prioriteringsliste over de tiltak som ønskes gjennomført. Møtet var enig i å legge denne listen til grunn i forbindelse med det videre arbeidet. Kommunene må selv dra planleggingsprosjektet, men vegkontoret kan bidra med deltagelse på møter og komme med råd underveis. Vegkontoret har laget en grovskisse som beskriver framtidig veitrase for hele strekningen. Dette vil være til god nytte for den videre planleggingen. Det ble videre opplyst at vegvesenet planla utskifting av alle vegskilt på strekningen i 2009. Representantene fra grendalagene hadde kommet med innspill til nye skilt og ble bedt om å sende forslagene over til vegkontoret. Det ble spesielt nevnt skilt i forbindelse med ny barnehage. Kommunene må selv sørge for å lage reguleringsplaner for de områdene grendalagene har prioritert. Det ble enighet om å følge lagenes prioriteringsrekkefølge Det vil være nødvendig å leie inn ekstern bistand til dette arbeidet. Gjemnes kommune vil arbeide med å se på mulige løsninger for å ivareta dette på en best mulig måte. Når dette arbeidet er gjort blir rådmannen i Eide varsel og sørger for innkalling til nytt møte i gruppa. Et spørsmål som må avklares er hvorvidt begge kommunene skal stå samlet bak alle prosjekt som prioriteres, eller om kommunegrensen skal være avgjørende for hvilken kommune som deltar i spleiselaget med fylket. Vegkontoret anmodet om å få tilsendt kart der de prioriterte områdene var nøyaktig avmerket. Ordførerne i Eide og Gjemnes har fortsatt ansvaret for videre framdrift. | Gjemnes kommune Gjemnes kommune Eide kommune Grendalagene. |  |